## Slide 1
RAG HCP
Chatbot documentaire fonde sur les publications officielles
du Haut-Commissariat au Plan
Stage — Direction des Systemes d'Information Statistiques (DSIS)
Ayman El Baida & Saad Mesbah | 1 juillet – 31 aout 2026
Point d'avancement — reunion avec l'encadrante — 17 juillet 2026

## Slide 2
Sommaire
2
01
Contexte, objectifs et problematique
02
Architecture et decisions structurantes (ADR)
03
Sprint 1 — Cadrage, conception, premier scraper
04
Sprint 2 — Pipeline d'ingestion (API BDS, PDF, DOCX)
05
Bilan chiffre et prochaines etapes

## Slide 3
Contexte du stage
3
Le Haut-Commissariat au Plan (HCP)
Institut officiel de la statistique au Maroc — producteur de reference des indicateurs economiques, demographiques et sociaux du pays.
Le stage
Direction des Systemes d'Information Statistiques (DSIS) — 1er juillet au 31 aout 2026, en binome avec Saad Mesbah.
L'objectif
Concevoir et prototyper un chatbot RAG capable de repondre a des questions sur les publications du site hcp.ma, avec sourcage systematique.
2 mois
duree du stage (juil.–aout 2026)
2
stagiaires en binome
hcp.ma
source unique de donnees

## Slide 4
Problematique
4
Le risque d'un RAG classique
Un institut statistique officiel ne peut pas se permettre un chiffre invente ou approximatif.
Une recherche par similarite vectorielle peut renvoyer un chiffre 'plausible' mais faux — inacceptable pour des donnees officielles.
hcp.ma melange contenu textuel (articles, methodologie) et donnees chiffrees officielles (indicateurs, series).
La reponse architecturale
Separer strictement, des l'ingestion, le texte narratif et les indicateurs chiffres.
Le texte suit un pipeline RAG classique (recherche approximative acceptable).
Les indicateurs sont extraits une fois, stockes en table structuree, et recuperes par requete exacte — jamais par similarite.

## Slide 5
Decision fondatrice — ADR 0001
5
Separation stricte texte narratif / indicateurs chiffres, des l'ingestion
Routeur
Texte narratif
Chunking
Embeddings (BGE-M3)
Recherche hybride vectorielle + BM25
Reranking
Indicateurs chiffres
Table structuree (SQLite)
Requete exacte, jamais approximative
Reponse + source garanties
'Non disponible' plutot qu'invente (F4)

## Slide 6
Stack technique — ADR 0002
6
Scraping
requests + BeautifulSoup
Extraction PDF
pdfplumber (+ pymupdf en repli)
Embeddings
sentence-transformers — BGE-M3 (multilingue)
Index vectoriel
ChromaDB (local)
Recherche lexicale
rank-bm25
Base indicateurs
SQLite
Interface
Streamlit
Point ouvert : le LLM de generation n'est pas encore tranche — depend de la politique de securite des donnees du HCP (API externe autorisee, ou solution hebergee en interne).

## Slide 7
Planning en 5 sprints
7
Sprint 1
7–13 juil.
Cadrage, conception, premiers scripts
TERMINE
Sprint 2
14–20 juil.
Pipeline d'ingestion complet
EN COURS
Sprint 3
21–27 juil.
Retrieval + generation
Sprint 4
28 juil.–3 aout
Interface + evaluation
Sprint 5
4–10 aout
Finalisation

## Slide 8
Sprint 1 — Cadrage & conception
8
Fiche de cadrage
Nature, perimetre, problematique, objectifs, besoins, risques, planning, glossaire — document LaTeX complet.
Dossier de conception
7 diagrammes UML/Merise : cas d'utilisation, MCD, MLD, classes, 2 sequences, activite.
Squelette du repo
Structure du code, schema SQL, premier scraper fonctionnel, tests de base (6 tests).

## Slide 9
Sprint 1 — Premier test reel du scraper
9
27 URLs reelles (Economie, Marche du travail, Population & demographie) — test sur data/seed_urls.py
27/27
pages recuperees
27/27
titres corrects
27/27
dates trouvees (apres correction)
2 echecs de date corriges
Le texte de certaines pages est encode en Unicode decompose (un accent = un caractere separe), ce qui cassait la regex de recherche de date ('Redige le ...'). Corrige en normalisant le texte en NFC avant l'extraction — voir exemple concret page suivante.

## Slide 10
Exemple concret — bug d'encodage Unicode
10
AVANT — echoue sur 2/27 pages
texte = soup.get_text(" ", strip=True)
m = re.search(
r"R[ée]dig[ée] le (...)",
texte,
)
# 'é' decompose (e + accent combinant)
# ne matche pas '[ée]' -> date perdue
APRES — 27/27 pages
texte = unicodedata.normalize(
"NFC",
soup.get_text(" ", strip=True),
)
m = re.search(
r"R[ée]dig[ée] le (...)",
texte,
)

## Slide 11
Decouverte cle — le HTML ne suffit pas
11
0
caractere de texte propre extrait sur les 27 pages
Test du pipeline complet (Scraper + Extracteur) sur les 27 pages : les 'tableaux' trouves etaient en fait des menus de navigation.
Les pages HTML hcp.ma ne portent qu'un resume de quelques phrases — jamais les donnees detaillees.
Les vraies donnees (tableaux complets, series chiffrees, rapports integraux) sont dans des fichiers PDF/XLSX telecharges depuis ces pages.
Decision — ADR 0003
Confirme avec Ayman : le RAG s'appuie uniquement sur les publications PDF/XLSX (puis DOCX, ADR 0005) de hcp.ma. Le HTML n'est jamais indexe — il sert seulement a decouvrir les liens de telechargement et a fournir titre/date.

## Slide 12
Sprint 2 — Decouverte de l'API BDS
12
bds.hcp.ma possede sa propre API, non documentee publiquement mais librement accessible (sans authentification) — decouverte en inspectant le trafic reseau du site.
Chart: Repartition des 297 indicateurs cibles (sur 832 au total)
| Economie | Population & demographie | Marche du travail
Indicateurs par theme cible | 216 | 49 | 32
832
indicateurs au catalogue complet
2
endpoints : /subject-groups (catalogue) et /indicators/{code} (serie complete)
Verifie manuellement sur 2 codes reels (I3181, I2818) avant toute integration au code.

## Slide 13
Exemple concret — vraie reponse de l'API
13
GET https://bds.hcp.ma/api/v1/indicators/I3181
{
"iid": 3181, "code": "I3181",
"label": "Valeurs ajoutees par branche d'activite",
"periods": ["2007T1", "2007T2", ..., "2021T4"], // 60 periodes
"dimensions": [{"id": 12, "modalites": [{"id": 1, "label": "Agriculture"}, ...]}],
"data": {
"1_2007T1": {"value": "18432", "footNote": null},
"1_2007T2": {"value": "18901", "footNote": null},
... // cle = "{idModalite}_{periode}" — forme non documentee,
// decouverte en interrogeant l'API en direct
}
}

## Slide 14
Validation reelle — src/bds_client.py
14
Teste le 16 juillet 2026 sur la machine d'Ayman (le sandbox de developpement n'a pas d'acces reseau vers hcp.ma).
832
indicateurs telecharges — repartition identique a celle vue dans le navigateur
60
periodes recuperees pour I3181 (T1 2007 -> T4 2021)
OK
dimensions et modalites de ventilation correctes
src/bds_client.py est valide de bout en bout en conditions reelles. Tache correspondante cochee dans TODO.md (Sprint 2).

## Slide 15
Bug reel trouve & corrige — dimensions=null
15
scripts/preremplir_indicateurs_bds.py sur les 18 codes cures : succes sur I1588/I1590, puis crash sur I2790 ('Taux d'urbanisation').
AVANT — TypeError: 'NoneType' object is not iterable
for dimension in (
indicateur_json.get("dimensions", [])
):
...
# L'API renvoie dimensions: null
# (pas absent) -> .get(cle, defaut)
# ne rattrape QUE la cle absente,
# pas la valeur null presente.
APRES — 18/18 codes, 0 echec
for dimension in (
indicateur_json.get("dimensions") or []
):
...
# Meme motif applique a tous les
# .get(...) a risque (metaData,
# modalites, data) + test de
# regression dedie ajoute.

## Slide 16
Validation complete — 18 indicateurs cures
16
18
indicateurs cures — 6 par categorie ciblee
35 561
lignes d'indicateurs construites au total
18/18
succes — 0 echec
De 4 lignes (I2790, Taux d'urbanisation) a 24 696 lignes (I3981, Indice des prix a la consommation, detaille par produit et par mois).
6 indicateurs Population & demographie, 6 Economie, 6 Marche du travail (taux de chomage, taux net d'activite, taux d'emploi...).
ConstructeurIndicateurs valide en conditions reelles sur l'integralite de la liste curee, pas seulement sur un exemple isole.

## Slide 17
Strategie hybride cache-aside
17
Comment garder les indicateurs a jour sans payer le cout d'un appel API a chaque question ? (ADR 0004, precise le 15 juillet)
1
Pre-remplissage nocturne
Un script planifie appelle l'API pour la liste curee d'indicateurs et remplit la table locale.
2
Recherche en direct si absent
Si la question porte sur un indicateur hors cache, recherche du code le plus probable dans le catalogue.
3
Appel API + enrichissement
Le resultat est retourne a l'utilisateur ET ecrit dans la table locale — le cache s'enrichit avec l'usage.
4
Echec explicite (F4)
Si l'indicateur reste introuvable : reponse 'donnee non disponible', jamais de valeur inventee.

## Slide 18
Le mythe de la sur-detection, verifie
18
Sprint 1 avait souleve un doute : le Scraper detecte-t-il des pieces jointes qui n'existent pas ? Teste en reel avant d'y toucher.
4
pages hcp.ma reelles reconstruites (conjoncture, enquete, RGPH regional, emploi)
338
liens <a> testes au total (menus, reseaux sociaux, pied de page inclus)
0 / 0
faux positif / faux negatif
Hypothese de sur-detection non confirmee. Aucune correction de code necessaire — verrouille par 2 tests de regression avec fixtures reconstruites depuis le vrai HTML.

## Slide 19
Extraction PDF validee en reel
19
30 / 33
fichiers PDF valides traites sans erreur
2 – 645
tableaux extraits par fichier selon le document
14
fichiers perimes nettoyes de data/raw/
Les 14 fichiers perimes etaient en realite des .docx sauvegardes sous une fausse extension .pdf, telecharges avant le fix de validation du 15 juillet — confirmes 'stale' par horodatage git, pas juste supposes.
2 gros PDF tres denses en tableaux ('Tabulations', ~4,3 Mo) n'ont pas fini l'extraction en moins de 40s dans le sandbox — a chronometrer sans cette contrainte.
1 fichier de 14 Mo pas encore teste, faute de temps.

## Slide 20
Decouverte DOCX — un trou dans le perimetre
20
En cherchant un exemple de vrai .xlsx a tester, decouverte que les notes mensuelles IPC et IPPI (categorie Economie) ne sont publiees qu'en .docx (FR+AR), sans alternative PDF ni Excel.
L'ADR 0003 limitait explicitement le perimetre a 'PDF/XLSX uniquement'.
Consequence avant correction : le lien est detecte mais rejete par la validation des nombres magiques — 0 contenu indexe pour des publications pourtant mensuelles et pertinentes.
Page IPC — Mai 2026 (hcp.ma)
## Telecharger
IPC_Mai 2026_Fr.docx
https://www.hcp.ma/attachment/2885946/
(71.33 Ko)
-> pas de version PDF ni XLSX
Question posee explicitement a Ayman plutot que decidee seule (voir slide suivante).

## Slide 21
Decision ADR 0005 — etendre au DOCX
21
Decision
Etendre le perimetre au DOCX plutot qu'accepter le trou : IPC/IPPI sont recurrentes et pertinentes pour les utilisateurs.
Meme principe que PDF/XLSX : on s'appuie sur le document telecharge, jamais sur le HTML de la page.
Implementation
Scraper : detection/telechargement/validation des .docx (meme schema que PDF/XLSX).
Point delicat : XLSX et DOCX sont tous deux des ZIP (signature PK identique) -> validation renforcee par dossier interne (xl/ vs word/).
Extracteur._extraire_docx (python-docx) : paragraphes + tableaux.
6 nouveaux tests -> suite complete 16/16.

## Slide 22
Discipline de travail
22
5 ADR
documentant chaque decision structurante (contexte, decision, justification, consequences).
JOURNAL.md
tenu a jour quotidiennement — preuve datee du travail reel effectue.
TODO.md
structure en 5 sprints avec 'definition of done' explicite.
Commits git
petits, descriptifs, en francais, un par changement logique.
Chart: Croissance de la suite de tests
| Sprint 1 | API BDS | Bug fix | Detection PDF/XLSX | DOCX
Tests unitaires passants | 6 | 9 | 10 | 12 | 16

## Slide 23
Bilan chiffre — a date du 17 juillet
23
832
indicateurs API cartographies
297
indicateurs dans le perimetre cible
18 / 35 561
indicateurs cures / lignes construites
27 / 27
pages hcp.ma scrapees avec succes
30 / 33
PDF reels valides sans erreur
16 / 16
tests unitaires passants
5
ADR — decisions d'architecture documentees
2
bugs reels trouves et corriges en conditions reelles

## Slide 24
Ce qui reste a faire
24
Pour clore le Sprint 2
Validation reelle du DOCX (script pret, execution en cours — resultat a la fin de cette reunion).
_extraire_xlsx jamais teste en reel : aucun exemplaire de .xlsx trouve a ce jour sur les pages seed.
Chunking + embeddings (IndexeurTexte.indexer), en filtrant explicitement le HTML.
Indexation ChromaDB + BM25.
Script d'insertion en base (indicateurs BDS + PDF/XLSX/DOCX).
Sprints suivants
Sprint 3 : recherche hybride + reranking, routeur de question, generation avec grounding strict.
Sprint 4 : interface Streamlit, jeu de test 30-50 questions, mesure de fiabilite (objectif : >= 90% d'exactitude sur les questions chiffrees).
Sprint 5 : finalisation, documentation, rapport de stage, demonstration.

## Slide 25
Points ouverts pour l'encadrante
25
Choix du LLM de generation
API externe autorisee, ou solution hebergee en interne ? Point bloquant avant le Sprint 3 (retrieval + generation).
Perimetre etendu au DOCX
Decision deja prise avec Ayman (ADR 0005) — a valider cote encadrement.
Support de l'arabe
Volontairement hors scope V1 (fiche de cadrage, section 11) — a confirmer que ce choix tient.
Strategie cache-aside pour la BDS
Pre-remplissage nocturne + appel direct en repli — a valider avant de brancher LookupStructure dessus.

## Slide 26
Merci
Questions et retours bienvenus
Ayman El Baida & Saad Mesbah
tenmalavan@gmail.com